技术实施提案

游戏 NPC 对话微调实验 Proposal

基于《原神》角色“钟离”的 QLoRA 角色对话微调闭环

本 proposal 将 PDF 中的任务要求落实为一个 2-3 天内可复现、可评估、可解释的小规模实验。本文是执行计划，不预设实验一定取得正向结果；最终结论只由实际日志、盲评与 before/after 证据支持。

| 项目项 | 方案 | 项目项 | 方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标角色 | 《原神》钟离 | 基础模型 | Qwen2.5-1.5B-Instruct |
| 微调方式 | 4-bit QLoRA SFT | 目标周期 | 2-3 天 |
| 主数据格式 | ChatML 风格 messages JSONL | 主要算力 | 单张 16 GB 及以上 NVIDIA GPU |
| 核心证据 | 数据审计、训练日志、盲评、before/after | 方案版本 | v1.0 - 2026-08-25 |

# 执行摘要

本项目拟选择《原神》角色“钟离”，围绕其沉稳克制、偏书面化的表达方式，以及对契约、历史、责任等主题的稳定价值取向，构建小规模角色对话数据集。训练阶段选用 1.5B 参数规模的中文指令模型，通过 4-bit QLoRA 完成监督微调；评测阶段在相同最简角色提示、相同测试题和相同解码配置下，对基础模型与加载适配器后的模型进行盲化对比。

方案严格限定为“语料分析 -> 数据构建 -> 微调训练 -> 效果测试”的闭环，不引入 RAG，不用复杂 Prompt 代替微调效果。项目优先保障四件事：数据来源可追溯、切分无泄漏、训练可复现、结论有正反例共同支撑。

建议把 PDF 第三部分“作业任务”理解为模块 A-D 的完整集合。虽然模块 D 与末页效果对比表被标为可选，但 PDF 第1页又要求用实验结果证明效果并在交付概述中列出 before/after，第3页也要求实验报告包含测试结果。为避免只完成训练却无法证明效果，本方案将模块 D 作为实际执行项，并在报告中如实说明这一口径。

# 1. PDF 任务分析与范围确认

## 1.1 作业目标

PDF 的核心考察点不是知识问答正确率，也不是 RAG 或复杂 Prompt 工程，而是候选人能否让模型较稳定地呈现一个角色的说话方式、价值观与世界观，并通过一次小规模、可复现的微调实验给出证据。建议周期为 2-3 天，角色只选 1 个，模型推荐 0.5B-3B，并优先采用 LoRA 或 QLoRA 控制成本。

本方案由此提出三个研究问题：

- RQ1：在固定基础模型和简单角色提示的条件下，QLoRA 是否能显著提高角色语言风格与价值观一致性？

- RQ2：这种提升是否会以相关性、事实一致性或通用指令遵循能力下降为代价？

- RQ3：哪些数据类型最能带来可观察提升，哪些失败模式仍然存在？

## 1.2 要求到证据的映射

| PDF 要求 | 本方案响应 | 最终证据 | 来源页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块 A：角色选择与语料分析 | 选择钟离，建立角色画像、来源清单和语料统计 | role_profile.md、来源台账、原始语料统计 | 2 |
| 模块 B：微调数据构建 | 构建 messages JSONL，说明清洗、标注、质检和能力覆盖 | 数据 README、样例、审计报告、切分清单 | 2 |
| 模块 C：微调训练实验 | Qwen2.5-1.5B-Instruct + 4-bit QLoRA SFT | 配置、环境锁定、日志、loss 曲线、适配器 | 2-3 |
| 模块 D：效果测试与对比 | 同题、同提示、同解码；盲评与错误分析 | before/after、量化汇总、失败案例 | 3-4 |
| 最终交付 | 报告、数据说明与样例、训练配置、对比证据 | 可复现实验包和实验报告 | 1, 3-4 |

## 1.3 约束与明确假设

- 模块 D：原文存在“可选”与“需要证明效果”的层级张力。本方案选择执行 D，但会在报告中保留原文口径。

- 样本量：PDF 未设最低数量。本方案采用质量优先的 700-1,000 条目标范围；如果可核验语料不足，不用大规模无约束合成数据凑数。

- 评分阈值：PDF 未给最低提升线。后文阈值是项目内部成功标准，不冒充原始要求。

- 资料使用：只采集公开可核验、与研究任务直接相关的文本片段，记录来源与版本；不将整个商业游戏文本库作为交付物再分发。

- 结果表述：如果模型没有提升或出现能力退化，也按负面结果交付，不筛掉不利测试题。

# 2. 项目选择与成功标准

## 2.1 角色选择：钟离

钟离是《原神》璃月地区的重要角色，公开身份为往生堂客卿，叙事表达常与历史、契约、责任和人情相关。选择理由有三点。第一，角色台词与剧情场景相对丰富，能够覆盖日常交流、历史叙述、价值判断和冲突处理。第二，语言特征清晰，便于把“像不像角色”拆解为可观察维度，而不是仅凭印象判断。第三，角色价值观相对稳定，适合检验微调是否学到契约、责任、历史感等深层一致性，而非只复制口头禅。

角色画像将拆成五层：身份与关系边界、词汇和句式、语气与礼貌度、价值观与决策原则、世界观事实与禁区。画像只用于标注和评价；训练与测试时仅提供一句最简系统提示，防止复杂 Prompt 掩盖微调贡献。

## 2.2 基础模型与方法选择

主方案采用 Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct。该规模落在 PDF 推荐的 0.5B-3B 范围内，适合中文对话，且能够使用常见 Transformers、PEFT、TRL 与 bitsandbytes 工具链。选择 Instruct 版本是为了保留基础对话和指令遵循能力；选择 4-bit QLoRA 是为了把模型权重显存占用压低，同时只训练少量适配器参数，便于在单卡或云 GPU 上快速复现。正式执行前将确认模型许可证和公司使用政策。

技术口径上，SFT 是监督训练目标，LoRA/QLoRA 是参数更新及权重装载方式，并非互斥选项。本实验实际采用“assistant-response-only SFT + QLoRA”。

如果目标环境无法稳定支持 4-bit 量化，则回退为同模型的 bf16 LoRA；如果显存仍不足，则把序列长度从 1,024 降为 768、单卡 batch 降为 1，并只对注意力投影层注入 LoRA。模型或训练方式发生变化时，会在报告中记录原因，不在不同配置间混合对比。

## 2.3 内部成功标准

成功不等于训练 loss 下降。项目设置三组门槛：

- 完整性：A-D 均有可检查输出；从原始语料到指标汇总可以按 README 复现。

- 数据质量：100% 样本带来源与切分组；跨集合精确重复为 0；人工抽检说话人、上下文和角色一致性的通过率不低于 95%。

- 效果：在盲化配对评测中，微调后输出的角色一致性平均分较基础模型提高至少 0.5/5，或偏好胜率达到 60%；同时相关性与事实一致性平均下降不超过 0.2/5。

这些阈值是预先登记的内部判断线。若未达到，将以“未证实有效”结案，并重点分析数据覆盖、过拟合、评测方差或基础模型上限。

# 3. 第三部分“作业任务”的逐模块执行方案

## 3.1 模块 A：角色选择与语料分析

PDF 要求。 选择一个游戏角色，收集并分析原始对话、台词或剧情资料，说明资料来源和选择理由。

实现步骤。

- 建立来源台账。优先使用游戏内可核验文本、官方角色资料与官方剧情/演示字幕；必要时使用公开台词整理页进行检索，但对关键样本回查官方或游戏内上下文。台账记录 URL 或出处、访问日期、版本、场景、说话人和使用许可备注。

- 采集并结构化。每条原始记录至少包含 source_id、scene_id、speaker、listener、context、utterance、source_type 和 provenance。保留场景分组，避免后续随机切分把相邻台词泄漏到不同集合。

- 建立角色画像。人工归纳高频句式、语体正式度、叙事节奏、称谓方式、价值观触发点、世界观边界以及不应出现的现代网络表达。

- 做可用性门控。若清洗后不足 400 条高可信角色发言，或场景高度单一，则先扩大可核验来源；仍不足时才更换为语料更丰富的角色，不用无来源生成文本填补核心语料。

输出与验收。 输出角色画像、来源台账、语料统计和 10-20 条带上下文的代表性原文分析。验收时随机回查至少 30 条，确认说话人、上下文与来源一致。

可行性。 可行性为高。角色资料和场景类型足以支撑小规模实验，主要风险是转载页面错字、同一句多版本重复以及说话人归属错误。通过来源优先级、场景 ID 与人工回查可以控制；预计用时 2-3 小时。

## 3.2 模块 B：微调数据构建

PDF 要求。 自主决定数据规模、格式和组织方式，但必须解释构建逻辑、清洗与质检方法、选择理由，以及样本如何训练角色能力；报告需展示代表性样本或构造片段。

数据结构。 主数据采用一行一个样本的 JSONL，每条包含 messages 和独立的 metadata。messages 直接适配指令模型的 chat template；metadata 保存来源、场景组、样本类型、能力标签、质量状态与 split，但不会拼进训练文本。

{
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "你是钟离，请始终以该角色身份回应。"},
    {"role": "user", "content": "如果有人为了眼前利益违背承诺，你会怎么看？"},
    {"role": "assistant", "content": "眼前的得失固然可见，承诺的分量却不会因此消失。既已立约，便应先想清楚自己愿意承担什么代价。"}
  ],
  "metadata": {
    "sample_type": "value_reasoning",
    "ability": ["契约观", "克制语气"],
    "source_group": "quest_xx",
    "provenance": "grounded_synthesis",
    "split": "train"
  }
}

上例是方案中的格式演示和受语料约束的自拟文本，不冒充游戏原句。最终报告会把直接语料改造样本与受控合成样本明确区分。

样本构成。 目标为 700-1,000 条，实际数量以质检通过为准。

| 样本类型 | 目标占比 | 训练能力 | 构造原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景续写/上下文回应 | 40% | 语气、称谓、连贯性 | 从同一场景提取上下文与角色回应 |
| 角色知识与经历问答 | 20% | 世界观、身份一致性 | 只根据可核验材料改写问题 |
| 价值判断与两难回应 | 20% | 契约观、责任观、决策原则 | 受角色画像约束，人工复核 |
| 日常与域外对话 | 10% | 风格迁移、泛化 | 问题新颖，回答不编造角色事实 |
| 边界/抗出戏样本 | 10% | 身份稳定、拒绝现代错位表达 | 训练自然留在角色内，而非硬拒绝 |

构建流水线。

- 规范化：统一 Unicode、全半角、引号与换行；去掉 UI 标记、舞台说明噪声和无意义短句，但保留角色特有停顿与称谓。

- 归因：校验说话人、上下文和时间线；多说话人片段只保留能明确对齐的轮次。

- 去重：先做规范化文本哈希，再用字符 5-gram Jaccard 或 SimHash 检查近重复；同一原句的多个改写绑定同一个 source_group。

- 构造：直接场景样本优先；受控合成占比不超过 40%，每条必须绑定角色画像或原始证据，并人工确认没有新增不可核验设定。

- 能力标注：为每条样本标注语言风格、价值观、世界观、关系/称谓、跨场景泛化等能力标签，用于覆盖统计和分层抽检。

- 划分：按任务/场景/原始台词组做 group split，目标 80%/10%/10%；先划分再生成同源改写，避免近重复泄漏。

- 质检：自动规则检查 schema、空值、长度、角色名和重复；人工全检受控合成样本，抽检直接样本，最后输出分能力覆盖与拒绝原因统计。

输出与验收。 交付 train.jsonl、validation.jsonl、test.jsonl、数据 README、来源台账、构建脚本、审计结果和至少 8 条代表性样本。每条代表样本说明它训练的能力及取舍理由。

可行性。 可行性为中高，也是项目关键路径。700-1,000 条在 2-3 天内可完成，但前提是以脚本做机械清洗、把人工时间集中在说话人归因、价值观样本和合成样本复核。若时间不足，优先保留 500-700 条高质量样本，不牺牲来源和质检。预计用时 5-7 小时。

## 3.3 模块 C：微调训练实验

PDF 要求。 说明基础模型、微调方式、训练配置、数据划分、硬件环境与训练日志；训练流程必须可复现。

实现模块 1：环境与基线冻结。 锁定模型 revision、代码 commit、依赖版本和随机种子；保存数据文件 SHA256。训练前先用完整评测集生成一次基础模型输出并冻结，避免看到微调结果后修改题目。对 20 条样本做 chat template 与 label mask 单元检查，确保只在 assistant token 上计算损失。

实现模块 2：QLoRA 装载。 以 4-bit NF4 量化装载基础模型，计算 dtype 优先 bf16；启用 double quantization 与 gradient checkpointing。LoRA 初始覆盖注意力与 MLP 的线性投影层；如果显存不足，回退为仅覆盖 q_proj、k_proj、v_proj、o_proj。

实现模块 3：训练器与配置。 使用 Transformers + PEFT + TRL 的 SFT 流程，显式应用模型原生 chat template，不在数据中手拼特殊 token。主配置如下：

| 配置项 | 主值 | 选择理由/回退 |
| --- | --- | --- |
| epochs | 3 | 小数据先观察过拟合；必要时 early stop |
| max sequence length | 1,024 | 覆盖短多轮；显存不足降为 768/512 |
| per-device batch | 2 | 16 GB 目标；OOM 时降为 1 |
| gradient accumulation | 8 | 有效 batch 16，降低单步显存 |
| learning rate | 2e-4 | LoRA 常用起点；只允许一次受控调整 |
| LoRA rank / alpha | 16 / 32 | 表达能力与参数量折中；低显存用 8 / 16 |
| LoRA dropout | 0.05 | 抑制小样本过拟合 |
| scheduler / warmup | cosine / 0.05 | 平滑起步与收敛 |
| optimizer | paged AdamW 8-bit | 降低优化器状态占用 |
| seed | 42 | 与切分、生成配置一并固定 |

实现模块 4：监控与检查点。 每 10 步记录 train loss、learning rate、grad norm、tokens/s 和峰值显存；每 25-50 步或每个 epoch 计算 validation loss。保存最佳验证检查点和最终检查点，避免只报告最有利的一次。20 步 smoke test 通过后再跑全量；若出现 NaN、loss 不降或模板异常，立即停止并定位。

实现模块 5：复现与产物。 配置放在 YAML；命令、环境、GPU 型号、显存、训练时长、数据哈希和 checkpoint 选择规则写入 run manifest。日志同时保存 CSV/JSON 和 TensorBoard 文件，并生成 loss 曲线。适配器与 tokenizer 配置单独保存，不强制合并基础模型权重。

可行性。 可行性为高，但依赖可用 NVIDIA GPU。1.5B 模型的 4-bit QLoRA 配合 1,024 长度、batch 1-2 和梯度检查点，目标是在 16 GB 显存内运行；实际峰值会受库版本、目标层和样本长度影响，因此以 smoke test 实测为准。700-1,000 条数据、3 epochs 的全量训练预计可在单卡数小时内完成，为 OOM 或一次超参数修正预留缓冲。若云 GPU 不稳定，优先缩短序列和 batch，不改测试集与成功标准。

## 3.4 模块 D：效果测试与对比分析

PDF 要求与本方案口径。 PDF 把本模块及效果对比表标为可选，但又在总目标和交付描述中要求测试证据。本方案执行该模块，使实验结论可验证。

实现模块 1：测试集。 在训练前冻结 50 道评测题，五类各 10 道：语言风格、角色经历/世界观、价值判断、日常域外泛化、抗出戏与多轮一致性。题目不得直接复制训练问句；与训练/验证文本做精确和近重复检查。另保留训练数据的 held-out test split，用于 loss/perplexity 类诊断，但不把它等同于开放式角色评测。

实现模块 2：公平生成。 基础模型与微调模型使用同一模型 revision、同一句最简 system prompt、同一题序、同一 chat template 和同一 max_new_tokens。主评测采用确定性解码，避免采样噪声；如有余量，再用固定的 3 个随机种子测试采样稳定性。输出文件隐藏模型名称并随机左右顺序。

实现模块 3：评价维度。

| 维度 | 1-5 分定义重点 | 主要失败信号 |
| --- | --- | --- |
| 语言风格一致性 | 语体、节奏、称谓、克制度是否像角色 | 现代网络腔、模板腔、口头禅堆叠 |
| 价值观/世界观一致性 | 判断原则和已知设定是否稳定 | 与契约/责任取向冲突、编造事实 |
| 回答相关性与连贯性 | 是否真正回应问题并保持上下文 | 答非所问、跳跃、重复 |
| 语言质量 | 流畅、自然、无明显病句 | 断句异常、机械复述 |
| 身份稳定与边界 | 遇到诱导时能否自然留在角色内 | 自称 AI、突然出戏、过度硬拒绝 |

实现模块 4：定量评分。 优先邀请 2 名评审独立盲评；若只有 1 名评审，则随机化 A/B 标识，并在隔开一段时间后复评 20% 样本。汇总每维平均分、配对差值、A/B 胜/平/负和分题型结果；对总体配对差值给出 bootstrap 95% 区间或符号检验。自动指标仅作为辅助，例如角色特征词覆盖、重复率和平均长度，不能替代人工角色判断。

实现模块 5：错误分析。 预先使用六类标签：事实幻觉、口头禅过拟合、语气僵化、重复/冗长、相关性下降、身份出戏。至少展示 3 个成功样例和 3 个失败/退化样例；每个样例给出问题、before、after、评分与原因。若微调后只是更频繁提到“契约”而没有更合理的角色判断，将判为表面模仿，不视为成功。

可行性。 可行性为高。生成 100 份主输出不构成主要算力压力，瓶颈是人工盲评。50 题 x 2 输出的规模在半天内可完成；通过固定量表、随机化模型标识和保留反例，可以把主观性降到可解释水平。预计用时 4-5 小时。

# 4. 端到端执行流程与质量门

整体链路为：来源台账 -> 原始语料 -> 规范化与归因 -> 角色画像与能力标签 -> group split -> SFT 数据 -> 基线冻结 -> QLoRA smoke test -> 全量训练 -> 同题生成 -> 盲评 -> 错误分析 -> 报告。

项目设置五个质量门：

- G0 语料门：不少于 400 条高可信、具备场景信息的角色发言，否则补源或更换角色。

- G1 数据门：schema 全通过、跨集合精确重复为 0、人工抽检通过率不低于 95%。

- G2 训练门：20 步 smoke test 无 OOM/NaN，assistant label mask 正确，loss 有合理变化。

- G3 证据门：基础模型输出已在训练前冻结；微调模型使用完全相同输入与解码配置。

- G4 报告门：结论同时引用量化汇总、代表性成功样例和失败样例，且可由交付文件复查。

# 5. 时间计划与资源

| 阶段 | 时间预算 | 主要工作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 上午 | 2-3 h | 模块 A、来源回查、角色画像 | G0 通过 |
| Day 1 下午/晚上 | 5-7 h | 模块 B、构造、分组切分、质检 | G1 通过 |
| Day 2 上午 | 2-3 h | 环境锁定、基线生成、smoke test | G2-G3 通过 |
| Day 2 下午 | 2-4 h | 全量 QLoRA、监控、至多一次修正 | 最佳 checkpoint 固定 |
| Day 3 上午 | 4-5 h | 模块 D、盲评与错误分析 | 指标和案例齐备 |
| Day 3 下午 | 2-3 h | 报告、复现检查、交付打包 | G4 通过 |

算力主方案为单张 16 GB 及以上 NVIDIA GPU；24 GB 更从容。CPU 负责清洗与审计，磁盘预留约 15-25 GB 用于基础模型缓存、适配器、日志和中间输出。训练环境优先使用 Linux、CUDA 与固定版本的 PyTorch/Transformers/PEFT/TRL/bitsandbytes。若使用 Colab 或云 GPU，run manifest 仍保存实际硬件和运行时版本。

# 6. 可行性综合分析

| 模块 | 可行性 | 关键依赖 | 主要风险 | 兜底策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 角色/语料 | 高 | 可核验文本和场景信息 | 来源错误、重复、说话人错配 | 来源分级、回查 30 条、必要时换角 |
| B 数据构建 | 中高 | 脚本清洗与人工复核 | 合成污染、泄漏、覆盖失衡 | 合成占比上限、group split、覆盖审计 |
| C 微调训练 | 高（有 GPU） | 单卡 CUDA 环境 | OOM、模板错、过拟合 | smoke test、降长度/batch、early stop |
| D 测试对比 | 高 | 冻结题集与人工评审 | 主观偏差、挑题、结论夸大 | 盲化、固定量表、保留失败案例 |
| 总体周期 | 中高 | 2-3 天连续执行窗口 | B/D 人工耗时超预算 | 缩小样本但不降低质检，限制只重跑一次 |

总体判断为“有条件可行”。技术难点不在能否启动 LoRA，而在能否用有限时间做出可信的数据与评测。只要在 Day 1 结束前通过数据质量门，并提前获得可用 GPU，2-3 天可以完成完整闭环。即使效果未达内部阈值，也能产出有价值的负面结果、失败归因与下一轮改进建议。

# 7. 风险、偏差与缓解措施

版权与来源风险。 只交付研究所需样例和来源说明，不无差别再分发完整商业文本；对转载资料保留核验链路。

数据泄漏。 不按单句随机切分，按剧情任务、场景和原始台词组切分；同源改写继承同一 group；测试题在训练前冻结并做近重复检查。

角色风格表面化。 不把口头禅频率当作主指标。数据和量表同时覆盖价值判断、关系称谓、叙事节奏与世界观边界。

合成数据自我强化。 直接/可核验语料占主体；受控合成有占比上限、证据绑定和人工全检；禁止用待微调的同一模型批量生成后直接入训。

灾难性能力退化。 保留域外和边界样本，使用较小 rank、dropout、验证集和 early stop；单独报告相关性、事实一致性与指令遵循，不只报告角色分。

算力或时间不足。 优先减少样本数量、序列长度和可训练层，不取消来源审计、数据切分或固定测试；只允许一次有记录的超参数修正，避免无止境试参。

# 8. 最终交付结构

| 交付物 | 建议文件 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 实验报告 | report/npc_zhongli_sft_report.pdf | 角色分析、数据、训练、测试、失败案例与反思 |
| 数据说明与样例 | data/README.md, data/samples.jsonl | 来源、schema、构建逻辑、代表样本与能力说明 |
| 数据审计 | data/audit.json, data/split_manifest.csv | 数量、重复、长度、标签覆盖、分组切分 |
| 训练配置 | configs/qwen2_5_1_5b_qlora.yaml | 全部关键参数与回退记录 |
| 训练证据 | runs/run_001/ | 日志、metrics、loss 曲线、run manifest |
| 对比结果 | results/before_after.csv | 同题输出、盲评、分数、错误标签 |
| 复现入口 | README.md, src/ | 数据处理、训练、推理、评测命令 |

最终提交前执行一次“从空环境按 README 到生成 3 条测试输出”的最小复现检查。报告不粘贴无法复查的截图作为唯一证据；关键配置和指标同时以文本文件保存。

# 9. 验收清单

- ☐ 明确一个角色、选择理由、角色基本信息和语料来源。

- ☐ 说明数据规模、格式、构建、清洗、质检、能力标签与取舍。

- ☐ 展示代表性训练样本，并解释各自训练的角色能力。

- ☐ 写明模型名称、参数规模、选择理由与 SFT/LoRA/QLoRA 方式。

- ☐ 完整记录 epoch、batch、learning rate、max length、LoRA rank/alpha/dropout。

- ☐ 说明 train/validation/test 的 group split 与防泄漏方法。

- ☐ 记录 GPU、显存、训练时长、环境、随机种子和数据哈希。

- ☐ 提供 loss 曲线或关键日志，固定 checkpoint 选择规则。

- ☐ 用同一批问题完成 before/after，并给出量化、成功案例和失败案例。

- ☐ 报告失败、退化与反思，不把主观印象写成确定结论。

# 附录 A：建议训练配置片段

model_name_or_path: Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct
model_revision: pin_exact_commit_at_run_start
method: qlora_sft
quantization:
  load_in_4bit: true
  bnb_4bit_quant_type: nf4
  bnb_4bit_use_double_quant: true
  compute_dtype: bfloat16
lora:
  r: 16
  alpha: 32
  dropout: 0.05
  target_modules: all_linear
data:
  split_strategy: group_by_source_scene
  train_ratio: 0.80
  validation_ratio: 0.10
  test_ratio: 0.10
training:
  num_train_epochs: 3
  max_seq_length: 1024
  per_device_train_batch_size: 2
  per_device_eval_batch_size: 2
  gradient_accumulation_steps: 8
  learning_rate: 2.0e-4
  lr_scheduler_type: cosine
  warmup_ratio: 0.05
  weight_decay: 0.01
  gradient_checkpointing: true
  seed: 42
logging:
  logging_steps: 10
  eval_steps: 50
  save_steps: 50
  report_to: [tensorboard, csv]

model_revision 在实际运行时写入真实 commit 或不可变版本，不保留占位符。若硬件不支持 bf16，则改用 fp16 并记录变更；任何 OOM 回退都写进 run manifest。

# 附录 B：结论写作模板

最终报告的结论只回答四个问题：是否达到预登记阈值；提升出现在哪些题型和维度；付出了什么能力代价；下一轮最小改动是什么。推荐句式为：“在固定测试集、同一提示和同一解码条件下，微调后模型在 X 维度出现 Y 的配对变化，但在 Z 题型仍存在 A 类失败，因此本实验支持/不支持角色数据微调改善整体角色一致性的结论。”

这种写法可以把训练成功、评测成功与业务结论分开，避免只凭少数好看的对话样例下结论。